УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы местной

администрации сельского поселения Урвань

го муниципального района КБР

от ___.___. 2017 г. № ____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

с. Урвань

2017 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

| Наименование Программы | «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Урвань на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования на территории которой реализуется программа | Сельское поселение Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики |
| Разработчик Программы | МКУ «Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР» (далее – местная администрация с.п. Урвань) |
| Ответственный исполнитель программы | Местная администрация с.п. Урвань |
| Участники программы | Местная администрация с.п. Урвань; Собственники помещений в многоквартирных домах; Предприятия, организации и учреждения расположенные на территории с.п. Урвань |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2017 года № 156-ПП «Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» |
| Подпрограммы Программы | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Урвань»; «Благоустройство общественных территорий сельского поселения Урвань»; |
| Цели Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения Урвань |
| Задачи Программы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с.п. Урвань, исходя из минимального перечня работ по благоустройству; обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий с.п. Урвань; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | количество отремонтированных дворовых территории многоквартирных домов - ; количество обустроенных общественных территорий - 3 ед. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 1979,48 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 1720,73 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 1720,73 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 205,65 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 205,65 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета 53,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 53,1 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные средства ___-_ тыс. рублей, в том числе: 2018 год - _-___ тыс. рублей; 2019 год - __-__ тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение: количества и площади благоустроенных дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет, озеленением; доли обустроенных общественных территорий (парки, скверы) от общего количества таких территорий. |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании, основные проблемы и прогноз развития

Одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Урвань является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

На территории муниципального образования расположено 1 многоквартирный дом, 2017 года постройки, внутриквартальные дороги и проезды которых не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям. В существующем жилищном фонде объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. Во всех дворах отсутствуют обустроенные детские площадки и специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Места сбора твердых коммунальных отходов не отвечают современным требованиям и санитарным нормам, недостаточное количество контейнеров.

Освещение дворовых территорий находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Приборы освещения установлены на опорах, имеющих высокий уровень износа. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками, имеющими низкий коэффициент полезного действия и высокую потребляемую мощность.

Задача приведения дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Урвань к современным нормам комфортности обусловила необходимостью разработки данной программы.

Так же существующие скверы требуют свежих идей в ландшафтной архитектуре. В них нем малых архитектурных форм, которые в сочетании с растительными акцентами придали бы выразительность планировке озелененных территорий.

Одной из проблем благоустройства поселений является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские и спортивные площадки, создаются несанкционированные свалки мусора и т.д.

Информация об уровне благоустройства сельского поселения Урвань представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Количество дворовых территорий | Sобщ. дворовых территорий, м2 | Количество и площадь дворовых территорий, требующих благоустройства, ед./м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства дворовых территорий (тыс. руб.) | Количество скверов | Sобщ. скверов м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства скверов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____ | __ | ___ | 3 | 3000 | 1979,48 |

- Приоритеты политики в сфере благоустройства,

формулировка целей и постановка задач программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются: повышение комфортности условий проживания граждан, обеспечение возможности маломобильных групп населения и благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Основной целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения, в том числе маломобильных групп населения. Для достижения этих целей предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству 1-й дворовой территории многоквартирных домов, а также 3-х общественных территорий (скверы) муниципального образования.

Основные мероприятия Программы будут осуществляться в области:

- благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (скверы).

- Обобщенная характеристика подпрограмм и

основных мероприятий Программы

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из двух подпрограмм.

Подпрограмма 1    «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Урвань». В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- благоустройство 1 дворовой территории поселения к 2022 году;

- благоустройство к 2022 году 100% дворовых территорий с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения;

- благоустройство к 2022 году 100% дворовых территорий поселений, произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан и заинтересованных организаций.

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий сельского поселения Урвань». В рамках подпрограммы решается задача обеспечения проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий (скверов) сельского поселений Урвань в соответствии с едиными требованиями.

4. Критерии оценки выполнения Программы

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующий состав и значения целевых показателей (индикаторы):

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

- трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованных лиц;

- доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованных лиц от общей численности, проживающих в многоквартирных домах;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов от общей численности населения муниципального образования);

- количество благоустроенных общественных территорий;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

- площадь благоустроенных общественных территорий;

- доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

- трудовое участие в выполнении работ по благоустройству общественных заинтересованных лиц;

- доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц от общей численности населения муниципального образования.

Сведения о составе и значении целевых показателей (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

10. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей муниципальной программы

К основным рискам, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом республиканского и местного бюджетов, и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению  муниципальной программы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

В целях минимизации указанных рисков реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по управлению рисками реализации Программы:

- оперативный мониторинг реализации Программы;

- оптимизация расходов местного бюджета сельского поселения Урвань и привлечение дополнительных средств на выполнение основных мероприятий Программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий

сельского поселения Урвань»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство общественных территорий сельского поселения Урвань» |
| --- | --- |
| Разработчик подпрограммы | МУ «Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР» (далее – местная администрация с.п. Урвань) |
| Исполнитель подпрограммы | Местная администрация с.п. Урвань |
| Цели подпрограммы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения Урвань в соответствии с едиными требованиями |
| Задачи подпрограммы | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения Урвань в соответствии с едиными требованиями |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество обустроенных общественных территорий (скверов) - 3 ед. |
| Срок реализации подпрограммы | 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 1979,48 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета 1720,73 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год -1720,73 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 205,65 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 205,65 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета 53,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0,0 тыс. рублей 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 53,1 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные средства __-__ тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 0,0 тыс. рублей 2019 год - ;___-_ тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | обустройство 3-х общественных территорий (скверы) прохождение дизайн - проектов общественных территорий процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организациями к 2022 году; благоустройство 3-х общественных территорий (скверов) с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения к 2022 году; благоустройство к 2022 году 100% общественных территорий (скверов), произведенное с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций. |

1. Характеристика подпрограммы

На территории сельского поселения Урвань расположено 3 сквера, которые требуют свежих идей в ландшафтной архитектуре. Кроме  зеленных насаждений на территории парков и скверов отсутствуют необходимые элементы благоустройства и  озеленения: аллеи, места отдыха для посетителей, цветочные насаждения и малые архитектурные формы. Отсутствует освещение данных территорий. Отсутствие покрытия и мест отдыха, достаточной освещенности и цветочного оформления площадей не обеспечивает комфортность и привлекательность для жителей поселения.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий (скверов) сельского поселения Урвань в настоящее время представлена в таблице 5.

Таблица 5

| Количество скверов | Sобщ. скверов, м2 | Ориентировочная стоимость благоустройства скверов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 3 | 3000 | 1979,48 |

Перечень общественных территорий (скверов) сельского поселения Урвань, подлежащих благоустройству, указан в приложении №1.

#### 2. Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы

Главной целью подпрограммы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий (скверов) сельского поселения Урвань в соответствии с едиными требованиями.

3.Виды работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности предусматривается целенаправленная работа, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из:

а) минимального перечня работ:

- устройство асфальтобетонного покрытия проездов и дворовых территорий;

- устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров дворовых территорий;

- установка уличных светодиодных светильников;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

б) дополнительного перечня работ:

- оборудование детских игровых площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов;

- озеленение территории.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Урвань, подлежащих благоустройству, указан в приложении №1.

- Объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы

Информация об объемах финансовых ресурсов указана в паспорте подпрограммы.

- Управление рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможным снижением объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней.

Приложение №1

к подпрограмме «Благоустройство общественных территорий сельского поселения Урвань»

Перечень общественных территорий сельского поселения Урвань,

подлежащих благоустройству

| № пп | Наименование общественной территории | Адрес общественной территории | Перечень видов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер к памятнику в честь победы в Великой Отечественной войне | КБР, с. Урвань, ул. Кафоевых | - устройство дорожек из тротуарной плитки; - установка уличных светодиодных светильников; - установка скамеек; - установка урн для мусора. |
| 2 | Сквер №1 | КБР, с. Урвань, ул. Октябрьская | - устройство дорожек из тротуарной плитки; - установка уличных светодиодных светильников; - установка скамеек; - установка урн для мусора. |
| 3 | Сквер №2 | КБР, с. Урвань, ул. Кафоевых | - устройство дорожек из тротуарной плитки; - установка уличных светодиодных светильников; - установка скамеек; - установка урн для мусора. |

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значении целевых показателей (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

| № пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | - |  |  |  |  |
| 3 | Трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованных лиц | чел. | - |  |  |  |  |
| 4 | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованных лиц от общей численности, проживающих в многоквартирных домах | % | - |  |  |  |  |
| 5 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов от общей численности населения муниципального образования) | % | - |  |  |  |  |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | - | - | - | - |
| 7 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % |  | - | - | - | - |
| 8 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га |  | - | - | - | - |
| 9 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % |  | - | - | - | - |
| 10 | Трудовое участие в выполнении работ по благоустройству общественных заинтересованных лиц | чел. |  | - | - | - | - |
| 11 | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц от общей численности населения муниципального образования | % |  | - | - | - | - |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Урвань

Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

П Л А Н

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Урвань

Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование на сайте местной администрации Урванского муниципального района КБР, для общественного обсуждения, проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы» | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР |  |  |  | + |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР на 2018-2022 годы» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района КБР |  |  |  | + |