Оценка эффективности муниципальной программы за 2025г.

| Наименование программы, подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Процент исполнения, % | Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов) | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п.УрваньУрванского муниципального района КБР на 2022-2025гг.» | ремонт гравийного дорожного покрытия по улице Ленина и улице Кафоевых от улицы Карданова до улицы Молодежной протяженностью 428 метров | 595 226,62 | 595226,62 | 100,00 | 4 | Высокий |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п.Урвань Урванского муниципального района КБР на 2022-2025г.г.» | ремонт гравийного дорожного покрытия по улице Молодежной от улицы Ленина до улицы Кафоевыхвс.п. Урвань протяженностью 350 метров | 405 836,35 | 405 836,35 | 100,00 | 4 | Высокий |

Процент исполнения Программы составляет  около 100% ,отклонение достигнутых показателей от плановых значений отсутствует.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2025год, как эффективные.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации с.п. Урвань                                        А.Х. Закаев

Начальник отдела учета и отчетности                                 А.А.Безирова