УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Главы сельского

поселения УрваньУрванского

муниципального района КБР

от «21» марта 2022 года №18/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

на 2022 –2025 годы»

с.п. Урвань-2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Введение

2. Паспорт Программы

3. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории сельского поселения Урвань.

5. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

6.  Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань.

8. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Урвань.

9. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения Урвань.

10. План мероприятий в разрезе по объектам, реализуемых в рамках программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 –2025 г.г.»  (в ценах 2016 года, согласно письма Управления дорожного хозяйства КБР №39-03/1214 от 24.08.2016г.)

1.ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период с 2022-2025 г.г. (далее- Программа) разработана на основании следующих документов:

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Урвань и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Муниципальная целевая Программа комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 –2025 г.г. |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики. |
| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики. |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания. |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития; - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2022 по 2025 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств Республиканского и местного бюджетов, в рамках муниципальных программ. Объем финансирования Программы составляет: 2022 год – 1323,34 тыс. руб. (обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения) 2023год- 1492,89 тыс. руб. (обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения) 2024год -1581,63 тыс. руб. (обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения) 2025год -1581,63 тыс. руб. (обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения) Объемы могут уточняться в связи с изменением финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2025 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры; 2. развитие транспорта общего пользования; 3. развитие сети дорог поселения; 4. снижение негативного воздействия транспорта; на окружающую среду и здоровья населения; 5.повышение безопасности дорожного движения. |

3. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань

Муниципальное образование сельского поселения Урвань наделено статусом сельского поселения Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2005 года №13-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике».

Современные границы сельского поселения установлены Законом Кабардино-Балкарской Республики «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике от 17 февраля 2005 года № 409-ПП.

Селение расположено в западной части Урванского района, на левом берегу реки Урвань. Находится в 10 км к юго-западу от районного центра Нарткала и в 10 км к востоку от города Нальчик.

Через село проходит федеральная автотрасса Кавказ Р-217, которая при въезде в село разветвляется на две части — основную и объездную (через город Нальчик).

Площадь территории сельского поселения составляет — 70,62 км2. Из них сельскохозяйственные угодья занимают — 53,07 км2 (75,1 %). Протяжённость населённого пункта с запада на восток составляет 2 км, с севера на юг — 3,5 км.

Граничит с землями населённых пунктов: Старый Черек на востоке, Псыгансу на юго-востоке, Аушигер на юге, Нартан на западе, Шитхала и Нарткала на севере. На юго-западе селение граничит с землями Государственного Лесного фонда (Гослесфонд).

Населённый пункт расположен на Кабардинской равнине, в предгорной зоне республики. Средние высоты на территории села составляют около 379 метров над уровнем моря. Рельеф местности в основном представляет собой наклонные волнистые равнины, с бугристыми и курганными возвышенностями. Вдоль западной и южной окраин села тянутся лесистые средневысотные хребты. Высшими точками сельского поселения являются — Большие Урванские курганы, расположенные к юго-западу от села, на высоте около 720 метров над уровнем моря и наиболее крупными из которых являются курганы — Ошхаца, Ошхаджафа и Ошхаклиса. Курган Ошхаца из-за своей исторической значимости, также выдвигался как кандидат для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Гидрографическая сеть представлена рекой Урвань. На территории села также расположены выходы родников, затопленные грунтовыми водами карьеры и многочисленные пруды, использующиеся для различных нужд.

Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Амплитуда температуры воздуха колеблется от средних +22,0°С в июле, до средних -2,5°С в январе. Среднегодовая температура воздуха составляет +10,0°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 700 мм. Основные ветры — северо-западная и восточная. Наибольшее количество осадков выпадет с апреля по июнь.

Почвы в основном лугово-черноземные, луговые и аллювиально-луговые. Содержание гумуса 2–4 %. Мощность гумусного слоя – 52 сантиметра, пахотного – 31 сантиметр.

Климат влажный умеренный. Лето жаркое. Средняя температура воздуха в июле достигает +23°С. В августе абсолютные показатели часто превышают отметку в +35°С. Зима мягкая и длится около трех месяцев. Морозы непродолжительные, минимальные температуры редко снижаются

ниже −15°С. Средняя температура января составляет -2,5°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 630 мм.

Автомобильный транспорт

Внешние связи сельское поселение Урвань поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с.п. Урвань до административного центра района г. Нарткала по автодороге – 10 км, расстояние до столицы КБР г.о. Нальчик – 10 км.

По территории сельское поселение Урвань проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

-  автодорога общего пользования федерального значения А-154 «Урвань-Уштулу».

- федеральная автотрасса «Кавказ» Р-217.

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Урвань является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в сельском поселении Урвань отсутствуют.

4.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

-автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

-в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

-помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

-удобство и комфортность передвижения;

-скорость движения; пропускная способность;

-безопасность движения; экономичность движения;

-долговечность; стоимость содержания;

-экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Населенный пункт сельское поселение Урвань сформирован застройкой усадебного типа с четко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: ул. Кафоевых, ул.Ленина, ул. Подгорная, ул. Кумаховых, ул. Мастафова,ул. Балкарская, ул. Октябрьская.

Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется по автодороге Р-217 «Кавказ» и А-154 «Урвань-Уштулу».

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения Урвань

| № п/п | Наименование автодороги | Муниципальное Образование-собственник автодороги | Протяженность, км | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица Кардановых | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,5 | Грунтовое |
|  | улица Шогенцукова | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,5 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Первомайская | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,8 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Калинина | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,5 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Канкошева | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,6 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Школьная | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,5 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Кирова | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,0 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Колхозная | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,25 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Пушкина | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,7 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Байсултанова | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,65 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Вармаховой | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,3 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Ногмова | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,7 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Балкарская | МКУ Администрация с.п.Урвань | 3,2 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Мысостей | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,7 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Мастафова | МКУ Администрация с.п.Урвань | 2,1 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Ленина | МКУ Администрация с.п.Урвань | 3,1 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Подгорная | МКУ Администрация с.п.Урвань | 2,6 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Кумаховых | МКУ Администрация с.п.Урвань | 2,0 | Грунтовое |
|  | улица Тхакахова (Линия-1) | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,5 | Грунтовое |
|  | улица Линия-2 | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,2 | Грунтовое |
|  | улица Черкесская | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,4 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Горная | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,5 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Кафоевых | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,25 | Гравийно-щебеночное |
|  | улица Кафоевых | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,65 | Асфальт |
|  | Рыбопитомник-Дачи | МКУ Администрация с.п.Урвань | 6,0 | Гравийно-щебеночное |
|  | Ф/Д «Кавказ» - М-29 овцекомплекс | МКУ Админисрация с.п.Урвань | 5,0 | Гравийно-щебеночное |
|  | Ф/Д «Кавказ» - М-29 МТФ | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,5 | Асфальт |
|  | От трассы «Нарткала-Нальчик» склад | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,2 | Асфальт |
|  | От трассы «Уштулу-Урвань» - Лес | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,0 | Грунтовое |
|  | КФХ «Тхакаховых» Дачи | МКУ Администрация с.п.Урвань | 1,0 | Гравийно-щебеночное |
|  | Ф/Д «Кавказ» - М-29 Карьер-1 | МКУ Администрация с.п.Урвань | 2,5 | Асфальт |
|  | Ф/Д «Кавказ» - М-29 Карьер-2 | МКУ Администрация с.п.Урвань | 0,7 | Асфальт |
|  | НДСМ – Урвань-Нарткала | МКУ Администрация с.п.Урвань | 5,0 | Асфальт |
|  | Итого |  | 54,5 |  |

Таблица 2. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах сельского поселения Урвань

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 54,5 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 365,15 |
| 3 | Площадь застроенной территории | км2 | 4,34 |

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Урвань выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

5.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории

На территории сельского поселения Урвань объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в сельском поселении Урвань на 2016г. составил 1120 легковых автомобилей на 5375 жителя и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Среднее значение коэффициента ежегодного прироста интенсивности движения (при росте интенсивности по закону сложных процентов) равно 1,09.

Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2025г. согласно расчету, составит 1713 легковых автомобилей.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью девять постов;

- АЗС - мощностью в две топливораздаточных колонок.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

6.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с учетом реализации Программы

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

-снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

-стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

-повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

-сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

-снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

-повышению транспортной доступности;

-сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

-улучшению экологической ситуации.

Реализация Программы позволит:

- улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов;

- повысить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

- создать условия для развития социальной инфраструктуры муниципального образования;

- повысить качество условий проживания в сельском поселении Урвань;

- улучшить санитарное и экологическое состояние территории поселения.

6.1 Подпрограммы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань

Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 –2025 г.г.

Программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 –2025 г.г.» включает в себя следующие подпрограммы:

1.  Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО сельского поселения Урвань на 2022 – 2025 годы»;

Цели подпрограммы:

- повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог;

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию;

- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности, входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Задачи подпрограммы:

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;

- Новое строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения Урвань на 2022 – 2025 годы».

Цели подпрограммы:

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах.

Задачи подпрограммы:

- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности;

- Повышение уровня обеспеченности автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением;

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения средствами организации дорожного движения.

ПОДПРОГРАММА

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО сельского поселения Урвань на 2022 – 2025 годы»

муниципальной целевой Программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 –2025 г.г.»

Паспорт подпрограммы

| Наименование программы | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 –2025 г.г. |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения Урвань на 2018-2021 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Подпрограммы | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики |
| Разработчик Подпрограммы | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики |
| Цели Подпрограммы | - повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог; - увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию; - обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения; - обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог. |
| Задачи Подпрограммы | - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям; - Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2022 – 2025 годы |
| Исполнители Подпрограммы | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Источники финансирования | -Республиканский бюджет; - Местный бюджет сельского поселения Урвань; -Другие источники. |
| Общий объем средств, направляемых на финансирование реализации мероприятий Подпрограммы | 5979,49тыс. рублей. Объемы могут уточняться в связи с изменением финансирования. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | -Содержание дорог в зимний и летний периоды – 54,5 км; -Капитальный ремонт автомобильных дорог – 27,25 км; -Проектирование и строительство проезда к дворовым территориям с асфальтобетонным покрытием, с устройством парковочных мест; -Ремонт автомобильных дорог с устройством тротуаров протяженностью 12,1 км; -Реконструкция автомобильной дороги с устройством тротуаров и уличного освещения протяженностью 6,5 км. |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

МО сельского поселения Урвань на 2022 – 2025 годы»

муниципальной целевой Программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

сельского поселения Урвань

Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики на 2022 –2025 г.г.»

Паспорт подпрограммы

| Наименование программы | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 –2025 г.г. |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельского поселения Урвань на 2018 – 2021 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Подпрограммы | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики |
| Разработчик Подпрограммы | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики |
| Цели Подпрограммы | - повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог; - увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию; - обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения; - обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог. |
| Задачи Подпрограммы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2022 – 2025 годы |
| Исполнители Подпрограммы | Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Источники финансирования | -Республиканский бюджет; -Местный бюджет сельского поселения Урвань; - Другие источники. |
| Общий объем средств, направляемых на финансирование реализации мероприятий Подпрограммы | 2502,31 тыс. рублей. Объемы могут уточняться в связи с изменением финансирования. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | -Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; -Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения – 38 шт.; -Оборудование улично-дорожной сети населенного пункта средствами организации дорожного движения. |

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих в сельском поселении устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры сельского поселения Урвань.

Таблица 3. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность Безопасность дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

Ген. планом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

-главные улицы;

-улицы в жилой застройке: основные;

-улицы в жилой застройке: второстепенные;

-проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 100-150 ед. на 1000 человек.  Расчетное количество автомобилей составит 846 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС отсутствует, потребность в СТО - отсутствует.

Так как в населенном пункте – сельское поселение Урвань, дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

8.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

8.1. Структура инвестиций

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети сельского поселения Урвань на 2022 - 2025 годы, составляет 8481,80 тыс. рублей (в том числе стоимость ПИР). Из них наибольшая доля требуется на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2022 – 2025 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таблице 5.

Таблица 4. Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети                           сельского поселения Урвань

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Един. изм. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2022-2025 гг. | по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2022 | 2025 | 5979,49 | 54,5 км | 5979,49 | 1323,34 | 1492,89 | 1581,63 | 1581,63 |

Таблица 5. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР                            сельского поселения Урвань, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы 18,6 18,6 18,6 3535,0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021-2025 | всего |
| 1 | Капремонт дорог сетидорожной | 832,26 | 858,11 | 873,38 | 886,74 | 3450,49 | 3450,49 |
| 2 | Реконструкция | 344,50 | 365,50 | 380,50 | 399,50 | 1490,00 | 1490,00 |
| 3 | Ремонт дорог | 234,50 | 259,25 | 272,50 | 272,75 | 1039,00 | 1039,00 |
| 4 | Содержание | 615,15 | 620,25 | 632,45 | 634,46 | 2502,31 | 2502,31 |

В результате анализа состояния   улично - дорожной сети сельского поселения Урвань показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таблица 6.

Таблица 6. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР сельского поселения Урвань, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет республ. | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капремонт дорог сетидорожной | 3450,49 |  | 3105,44 | 345,05 |  |
| 2 | Реконструкция | 1490,00 |  | 1341,00 | 149,00 |  |
| 3 | Ремонт дорог | 1039,00 |  | 935,10 | 103,90 |  |
| 4 | Содержание | 2502,31 |  | 2252,08 | 250,23 |  |
| Итого: |  | 8481,80 |  | 7636,62 | 848,18 |  |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2025 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Урвань, отмечается следующее:

-бюджетная обеспеченность низкая.

-транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

-состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

-доходы населения на уровне средних по району.

9. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности;

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

10. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения Урвань.

Местная администрация сельского поселения Урвань Урванского муниципального района осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации                    Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 5 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из местного бюджета сельского поселения Урвань, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.